城市阳台S3项目喜市多通道斜坡彩色纱幔制作安装服务任务书

编      制：

审      核：

批      准：

编制单位：珠海正方盛泰投资有限公司

一、任务基本信息

| 项目要素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2026年城市阳台坡道纱幔布置项目 |
| 任务性质 | 纱幔制作、设计排版、现场安装一体化服务 |
| 实施地点 | 城市阳台坡道区域 |
| 核心要求 | 按甲方需求完成七彩效果布置，确保安全美观 |

二、任务范围与内容

本任务涵盖从设计、制作到安装的全流程服务，具体包括以下4个模块：

1. 设计服务

• 完成七彩效果方案设计，根据蓝色系、红黄色系纱幔的数量配比制定合理排版

• 出具专业效果图，效果图需准确反映纱幔下垂80cm的实际视觉效果

• 设计方案需经甲方确认后，方可进入制作环节

2. 物料制作与采购

按照以下清单完成物料的制作或采购，确保质量符合项目要求：

| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 样式要求 | 单位 | 数量 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纱幔1 | 蓝色系 | 彩色纱幔，下垂80cm | 米 | 1000 | 材质轻盈、透光性好，颜色均匀无色差 |
| 2 | 纱幔2 | 红黄色系 | 彩色纱幔，下垂80cm | 米 | 1000 | 材质轻盈、透光性好，颜色均匀无色差 |
| 3 | 钢丝绳配件 | 白色专用钢丝绳 | 总长度2100米 | 卷 | 23 | 承重性能达标，防锈耐腐蚀，白色外观整洁 |

3. 现场安装

• 安装团队需2人一组，配备专用梯子，满足5米以上高空作业需求

• 严格遵守"避开营业时间"的安装要求，避免影响正常运营

• 安装过程中需确保安全，所有固定点牢固可靠，防止坠落风险

• 安装效果需与确认的效果图一致，纱幔下垂尺寸精准控制在80cm

4. 辅助服务

• 负责所有物料的运输与现场搬运，确保物料完好无损到达现场

• 安装完成后进行现场清理，保持施工区域整洁

• 提供安装后的初步验收服务，配合甲方完成质量检查

三、质量标准

1. 材质标准：纱幔需选用柔软、耐用、不易褪色的面料；钢丝绳需符合承重安全标准，无质量隐患

2. 尺寸标准：纱幔下垂长度误差不超过±2cm；钢丝绳铺设长度需满足实际需求，避免浪费或不足

3. 外观标准：颜色搭配符合设计方案要求，无明显色差；纱幔悬挂平整，无褶皱、破损；整体效果美观协调

4. 安全标准：所有安装节点牢固可靠，能抵御正常风力影响；高空作业需采取安全防护措施，无安全风险

四、时间要求

1. 设计周期：接到任务后[3]个工作日内完成方案设计与效果图制作，并提交甲方审核

2. 制作周期：方案确认后[7]个工作日内完成所有纱幔制作与物料采购

3. 安装周期：物料到位后，在双方约定的非营业时间内完成安装，单次连续作业不超过[8]小时

4. 总周期：自任务启动至完成验收，总时长不超过[5]个工作日

五、验收要求

1. 验收主体：由甲方组织验收，乙方配合

2. 验收内容：

- 物料数量与质量是否符合清单要求

- 设计效果与实际安装效果是否一致

- 安装质量是否符合安全与外观标准

- 现场是否清理整洁

3. 验收标准：参照本任务书第三部分"质量标准"执行，全部达标视为验收合格

六、责任分工

| 责任方 | 具体职责 |
| --- | --- |
| 甲方 | 1. 提供详细的现场环境信息与需求要求 2. 及时审核设计方案，反馈修改意见 3. 组织项目验收，确认项目完成情况 |
| 乙方 | 1. 严格按照任务书要求完成设计、制作、安装全流程 2. 对所有物料质量与安装质量负责 3. 承担施工过程中的安全责任 4. 负责物料运输、现场清理等辅助工作 |