停车场年度交通标识牌制作及安装任务书

一、项目概况

项目名称：停车场年度交通标识牌制作及安装

项目范围：我司所辖各停车场交通标识牌的供货、运输、安装及验收为保障各停车场现场运营管理，完善场内及周边交通指引标识，规范车辆通行秩序，现开展年度停车场交通标识牌采购及安装工作。

二、委托方式

确定服务单位，负责交通标识牌的供货、运输、现场安装、完工协调及验收工作，按我方需求分批实施。

三、具体服务内容

1、根据采购清单完成交通标识牌生产、包装，配送至各停车场施工点位；

2负责现场安装施工，包含高空作业、固定安装、现场清理等全部工作；

3、全权对接交警部门，完成安装报备、施工协调、验收配合等全套相关手续；

4、按要求完成标识牌质保维修、更换等售后工作。

四、服务要求

1、标识牌安装点位多为城市主干道、道路灯杆等室外外露点位，产品需适配户外环境，具备耐高低温、防雨防晒、不易褪色等性能，符合道路交通标识相关国标规范；

2、涉及高空作业，服务商自行配备高空作业设备，落实安全防护，承担施工全过程安全责任；

3、服务商须具备交通标识项目落地实施经验，响应投标时需提供过往完整落地案例，案例需可证明服务商能够全权对接交管部门，所实施的交通标识项目顺利通过交警审核备案，无对应成功案例不予采纳；4、施工前、施工中主动对接交警部门，按交管规范完成报备及现场协调，确保施工合规。

五、采购需求及预算

1、采购内容：停车场配套交通标识牌一批（详细规格、数量详见附件采购清单）

2、预算金额：110900.00元（含税）

3、费用说明：总价为综合包干价，包含材料费、制作费、运输费、高空安装费、报备协调费、税金、质保售后等全部费用，合同履行期间不再额外计费。

4、采购清单：

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税预算单价（元） | 含税预算合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V类反光膜制作 | 1500mm*1000mm | 张 | 4 | 200.00 | 800.00 |  |
| 2 | 单柱式标志牌制作及安装 | 1、1500mm*1000mm,3mm厚铝合金板，含抱箍； 2、V类反光膜； 3、立杆杆高5000mm,DN110mm*4mm; 4、包含基坑开挖土方、回填方、C25混凝土浇筑(1.0m3/处)、接地极及接地处理。 5、牌面内容可修订。 | 套 | 30 | 2500.00 | 75000.00 |  |
| 3 | 单柱式标志牌制作及安装 | 1、1500mm*1000mm,3mm厚铝合金板，含抱箍； 2、V类反光膜； 3、牌面内容可修订。 | 套 | 4 | 1900.00 | 7600.00 |  |
| 4 | 服务 | 存量标识拆除、转运、异地复位安装等服务 | 项 | 10 | 1500.00 | 15000.00 |  |
| 5 | 合计 |  |  | 48 |  | 98400 |  |

六、报价要求

1. 报价为综合包干单价，合同期内单价不变，不另行增加任何费用。

2. 服务单位承诺不转包、不分包。

七、服务期限

合同签订后，按照我方下达的分批施工通知，在约定工期内完成供货及安装。

八、其他要求

1、产品符合国家道路交通标志相关规范标准，提供约定质保2年服务；

2、完工后清理施工垃圾，恢复现场环境；

3、验收不合格，服务商须限期免费整改至合格。