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合同编号： 
甲    方： 珠海正方产业开发运营有限公司
乙    方： 
签订地点：珠海市香洲区
签订时间：     年     月     日
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[bookmark: heading_1]根据《中华人民共和国民法典》、国家知识产权及软件管理的有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就甲方向乙方购买珠海正方产业开发运营有限公司无人机飞控平台和业务后台开发（含硬件）供甲方使用的双方权利、义务，以及相关的法律事宜，达成如下协议： 
第一条 项目概况与工作范围
1.1 项目名称：珠海正方产业开发运营有限公司无人机飞控平台和业务后台开发（含硬件）
1.2 项目建设地点：珠海市香洲区
1.3 工作内容与范围：按照《珠海正方产业开发运营有限公司珠海正方产业开发运营有限公司无人机飞控平台和业务后台开发（含硬件）技术任务书》完成全部工作，包含：无人机飞控平台与业务后台框架开发、软硬件适配集成、实景三维底座适配、火点、人员AI智能识别开发、无人机机载摄像头联动开发；全新无人机自动机库（不含无人机）供货、安装、调试部署；系统联调测试、上线部署、操作培训；4 年标准化软硬件维保服务。
1.4 甲方有权对承包内容、工程量、服务范围进行调整，乙方不得提出异议，不得以此向甲方提出索赔或费用补偿；仅按本合同约定调整合同价款，除此之外甲方不再支付任何补偿费用。
1.5 乙方中标即视为完全接受招标文件、技术任务书全部条款要求。
1.6 本合同附件为本合同不可分割部分，与本合同正文具备同等法律效力。
[bookmark: heading_2]第二条 合同价款、税费及支付方式
2.1 本项目各分项价款、税率约定如下（甲乙双方确认分项独立核算，乙方按不同税目分别开具增值税专用发票）：
	序号
	项目内容
	单位
	含税金额（元）
	增值税税率
	备注

	1
	无人机飞控与业务框架开发
	套
	A
	13%
	含飞控平台、业务后台开发、设备接入调试、系统部署

	2
	无人机自动机库
	套
	B
	13%
	全新机库（不含无人机），含安装、调试全部费用

	3
	4 年标准化维保服务（含软硬件）
	项
	C
	6%
	含系统功能更新、Bug 修复、安全补丁、软硬件维护、技术支持

	合计含税总价
	—
	
	
	
	不高于 324000 元



备注：A = 无人机飞控与业务框架开发含税价款；B = 无人机自动机库含税价款；C=4 年标准化维保服务含税价款。
合同总价款包含软件开发设计、源代码、硬件设备采购、运输、安装调试、系统部署、测试、培训、4 年维保、人工、差旅、税费、辅料等完成本项目全部工作的全部费用，除合同约定价款调整情形外，甲方无需另行支付其他任何费用。
   若国家税收政策发生调整，对应项目税率按国家政策执行，不含税价款保持不变，增值税税额相应调整。
[bookmark: heading_3]2.2 付款方式
2.2.1 第一期款项：合同签订生效后 15 个工作日内，乙方开具【无人机飞控与业务框架开发】、【无人机自动机库】对应 13% 税率的合法有效增值税专用发票，甲方向乙方支付【无人机飞控与业务框架开发】+【无人机自动机库】两项合计金额的 60%，即人民币：（A+B）×60% 元。
2.2.2 第二期款项：项目全部工作完成并经甲方验收合格后 15 个工作日内，乙方提交全部交付归档资料，分别开具对应税率合规增值税专用发票：①无人机飞控与业务框架开发、无人机自动机库剩余款项开具 13% 税率增值税专用发票；②4 年标准化维保服务 20% 部分开具 6% 税率增值税专用发票。甲方收到完整资料及发票后支付：
① 无人机飞控与业务框架开发、无人机自动机库两项合计剩余 40% 款项：人民币 (A+B)×40% 元；
② 4 年标准化维保服务（含软硬件）项金额的 20%：人民币 C×20% 元。
2.2.3 维保分期款项：以项目验收合格日期作为起算基准，每满 12 个自然月后的 15 个工作日内，且乙方完成对应周期全部维保义务，经甲方考核确认无误，乙方开具当期维保款项 6% 税率增值税专用发票后，甲方支付当期维保款项，每期支付维保项金额的 20% 即人民币 C×20% 元，共计分 4 期支付完毕剩余维保费用。
2.2.4 结算机制：①若无人机机库不符合任务要求中的验收标准8.1.1中的任意一项或两项，则不予验收。乙方可在10个工作日内重新提供一次无人机机库交付验收，否则，不予支付尾款。②若乙方交付验收的飞控平台和业务后台系统，对照在投标阶段提交的技术方案书，存在与技术任务书对功能预期描述不符合的功能项，则每个大功能模块的每一小功能项扣减5%尾款，最多10项，扣减50%，超过10项不予验收。乙方可在15个工作日内对交付标的系统进行补充开发，否则，不予支付尾款。（如：假设中标方在投标阶段提交的关于飞控平台和业务后台技术方案书中对于“2.6无人机与地面固定摄像头联动开发功能需求”，提供了成熟的开发方案，包括支持地面摄像头接入、地面预警联动无人机、机载相机与飞行任务联动、多模块融合联动等功能，若在交付验收阶段发现未能实现“地面摄像头接入”和“机载相机与飞行任务联动”两项小功能项，则扣减10%的尾款。）
2.3 乙方收款对公账户信息
户 名：
开户行：
账 号：
2.4 甲方按内部审批流程办理付款。因乙方交付成果不达标、资料不全、发票开具税率、品类不合规、维保工作未达标导致付款延后，甲方不承担逾期付款违约责任。
[bookmark: heading_4]第三条 工期、交付物、现场踏勘
3.1 项目总工期：严格执行附件《技术任务书》约定工期。
3.2 现场踏勘：招标人不组织集中踏勘，乙方自行负责现场踏勘，踏勘产生的交通食宿、人身财产风险全部由乙方自行承担。
3.3 乙方完整交付成果清单：
1）软件类：飞控平台、业务后台完整部署包、全套源代码、数据库脚本；系统架构图、业务流程图、接口文档；管理员运维手册；测试报告；盖章纸质文档扫描件、可编辑电子版本；
2）硬件类：全新无人机自动机库一套（不含无人机），产品合格证、原厂说明书、硬件配套资料；完成现场安装调试；
3）其他：培训记录、项目过程文档，技术任务书、投标文件约定的其他交付物。
3.4 交付地点：珠海市香洲区甲方指定现场。
[bookmark: heading_5]第四条 需求变更管理
4.1 本项目范围内，甲方依据招标文件有权调整工程量、服务内容。如属于新增需求、重大功能变更，甲方出具书面《需求变更确认单》，乙方评估工作量、费用、工期、适用税率，双方签字盖章确认后实施变更。无书面确认单，乙方有权拒绝口头变更。
4.2 因甲方需求变更导致工期调整，工期按变更单顺延。
[bookmark: heading_6]第五条 测试与项目验收
5.1 乙方完成内部全量测试后，向甲方提交书面验收申请及全套交付资料。
5.2 甲方收到验收申请后，依据招标文件、技术任务书、国家及行业现行标准组织开展项目验收。各阶段成果需要通过甲方审核，必要时配合专家评审、政府相关部门审批，乙方负责根据审查意见免费完成修改、补充。
5.3 验收不合格的，甲方出具书面整改意见，乙方须在甲方指定时限内免费完成整改，重新提请验收，由此产生的全部费用、工期延误责任由乙方承担。
5.4 未经甲方书面确认，乙方不得擅自将项目投入正式运行。
[bookmark: heading_7]第六条 质量标准
6.1 乙方交付成果必须符合国家法律法规、现行国家、行业、珠海市地方标准规范，同时满足招标文件、技术任务书及乙方投标技术方案全部要求。
6.2 软件平台需完整实现飞控算法、姿态稳定控制、自主避障、智能航线规划、多源飞行数据采集传输；低空业务全生命周期流程管控；跨系统集成对接；GIS 实景三维模型底座适配；AI 火点识别、人员识别预警；无人机与摄像头云台联动等全部功能。
6.3 乙方交付完整、可编译、可正常部署的全套源代码（包括无人机飞控平台全部软件源代码、程序算法、技术架构）和配套工程文档。
6.4 无人机自动机库设备为全新原厂产品，无翻新、改装，满足项目现场作业环境。
6.5 乙方应配合甲方及项目其他合作单位协同工作，服从甲方统一协调安排。
6.6 乙方须配合甲方在 60 日内完成飞控平台系统的知识产权申报工作，并最终取得权利人为甲方的软件著作权证书。甲方拥有源代码所有权 + 著作权，后续可以自主迭代、委托任何第三方维护开发。
[bookmark: heading_8]第七条 售后服务与 4 年标准化维保
7.1 维保服务起算时间：自本项目整体竣工验收合格之日起，维保服务期限 5 整年。
7.2 维保服务内容：系统功能更新、BUG 修复、安全补丁升级；软硬件故障排查维修；远程技术支持咨询；故障响应处理。
7.3 按乙方投标承诺执行本地化服务：□乙方在珠海设立本地化服务团队。
7.4 故障响应：重大故障系统瘫痪，乙方快速响应处置；一般问题及时答疑处理。
7.5 维保范围不含：甲方人为误操作、私自修改程序、第三方硬件损坏、甲方自行新增的定制化开发需求。
7.6 每个维保年度届满，乙方须提交年度维保工作报告，经甲方考核合格后方可申请当期维保款项；若该维保年度乙方维保服务不达标，甲方有权扣除当期部分或全部维保款项。
7.7 4 年维保期满后，双方可另行签订运维服务协议。
[bookmark: heading_9]第八条 知识产权
8.1 本项目定制开发产生的业务代码、业务逻辑、项目文档、项目成果，知识产权归甲方所有。乙方原有通用飞控基础框架、通用算法、公共组件知识产权归乙方所有，乙方授予甲方永久免费、非独占许可，保障甲方在本项目及后续业务正常使用。乙方不得将本项目定制业务代码用于其他第三方项目。
8.2 乙方保证软件、硬件、引用开源组件不侵犯第三方知识产权；如发生第三方侵权追责，全部责任由乙方承担，给甲方造成经济损失的，乙方应全额赔偿。
[bookmark: heading_10]第九条 投标保证金与履约保证金
9.1 投标保证金：乙方完成本合同签订后，由乙方发起申请，甲方在 15 个工作日内将投标保证金原路退回乙方对公账户。
9.2 履约保证金的缴纳与退还：
成交总金额的10%（银行转账）。履约保证金具体要求如下： 
(1)提交时限：乙方须在领取中标通知后，合同签订前提交履约担保，乙方未能在规定时间提交履约保证金，将被视为乙方自动放弃本项目成交资格。给采购人造成的损失超过询比保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。 
(2)乙方采用现金方式提交履约担保。 
(3)乙方的履约保证金必须以乙方的名义转入采购人以下帐号： 
公司名称：珠海正方产业开发运营有限公司 
开户行：中国农业银行拱北支行
账号：44350401040026946
(4)退保约定：验收合格后2个月内（有未决、索偿事宜除外）一次性退还乙方（无息）。
（5）乙方给甲方造成的损失超过履约担保金额的，甲方有权不予退还履约担保，同时乙方应对超过部分予以赔偿。
（6）乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权先在履约担保中扣除。
[bookmark: heading_11]第十条 双方权利义务
[bookmark: heading_12]10.1 甲方权利义务
10.1.1 向乙方提供项目必要基础资料，对乙方工作进行监督检查；
10.1.2 按合同约定组织项目验收，按合同约定支付合同价款；
10.1.3 有权调整项目承包范围、工程量，按本合同第一条执行；
10.1.4 及时组织需求确认、成果审核会议。
[bookmark: heading_13]10.2 乙方权利义务
10.2.1 严格按照招标文件、技术任务书、投标文件完成全部开发供货实施工作，保证所有提交材料真实有效；保证按本合同约定税目、税率开具合规增值税专用发票，如乙方开票税目、税率错误，乙方有义务无条件重新开具，由此造成甲方损失的，乙方承担全部赔偿责任；
10.2.2 项目实施期间，乙方人员人身安全、财产损失，除甲方原因外，全部由乙方自行承担；
10.2.3未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下权利义务全部或部分转让、转包、分包给第三方。发生转包、分包属于严重违约。发生转包、分包，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付全部款项（甲方书面确认已完成工作成果费用除外），并按合同总价 30% 向甲方支付违约金；违约金不足以弥补损失的，乙方予以补足赔偿；
10.2.4 乙方对甲方提供的资料、业务数据、项目成果承担保密义务，未经甲方书面许可，不得复制、泄露、修改、转让，不得用于本项目以外用途，否则承担全部法律责任并赔偿；
10.2.5 负责配合甲方完成成果送审，根据审查意见免费修改完善成果。
[bookmark: heading_14]第十一条 合同变更、解除、终止
11.1 因政策原因导致项目终止，甲方按乙方已经完成并且甲方书面确认的实际工作量结算费用。
11.2 因自然灾害、恶劣气候等不可抗力造成损失，按照法律规定处理。
11.3 甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开展工作，甲方无需支付任何费用；乙方已经开展工作，甲方仅对经甲方书面确认的实际工作量支付报酬，不承担其他赔偿补偿；因乙方违约甲方行使解除权不适用本条。
11.4 乙方发生下列情形，甲方有权单方解除合同并追究违约责任：
（1）转包、违法分包本项目；
（2）工期严重滞后，经催告拒不整改；
（3）多次整改仍不能达到验收标准；
（4）提供虚假资料、弄虚作假；
（5）严重违反保密义务；
（6）维保服务连续一个周期考核不合格，经催告仍不整改。
[bookmark: heading_15]第十二条 违约责任
[bookmark: _GoBack]12.1 乙方未按合同约定工期完成交付，每逾期一日，向甲方支付20000.00元违约金；逾期超过5 日，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已收取全部款项，并赔偿甲方实际损失。
12.2 项目成果多次整改仍达不到合同及技术任务书标准，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已收取全部款项，赔偿甲方损失。
12.3 乙方维保服务不符合合同约定标准，经甲方书面催告后仍不整改的，甲方有权扣减当期维保费用；造成甲方损失的，乙方应另行赔偿。
12.4 乙方违反保密义务、知识产权约定，应当赔偿甲方全部直接经济损失。
12.5 乙方转包分包，按本合同 10.2.3 条款执行。
12.6 乙方开具发票税目、税率、票面信息不符合合同约定及国家税法规定，乙方应当限期重开；逾期未重开造成甲方无法抵扣进项税或产生税务损失的，乙方应当赔偿甲方全部实际损失。
12.7 乙方出现招标文件约定放弃中标、截标后撤销投标、弄虚作假等情形，投标保证金不予退还，同时承担赔偿责任。
12.8 甲方逾期付款，每逾期一日，按应付未付金额万分之三向乙方支付违约金。
[bookmark: heading_16]第十三条 不可抗力
13.1 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。遭遇不可抗力一方应当及时书面通知对方，并提供有效证明材料。
13.2 受不可抗力影响，双方可协商延期履行、部分履行；不可抗力持续超过 60 日，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。
[bookmark: heading_17]第十四条 争议解决
因本协议发生争议，双方协商解决；如果协商不成，双方一致同意向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，由败方承担胜方支出的全部费用，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等费用。在双方解决争议的过程中，除甲方明示暂停的外，乙方有义务继续进行本协议约定的工作，不得因此停工、怠工。
[bookmark: heading_18]第十五条 其他约定
15.1 本合同未尽事宜，双方签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
15.2 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字盖章之日起生效。
————————————————————————



（本页为签署页，无正文）
（以下无正文）
	甲方（盖章）：珠海正方产业开发运营有限公司
	乙方（盖章）：

	法定代表人：黄凯
	负责人：

	甲方代表签字：
	乙方代表签字：

	住所：珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋13层1302室-2
	住所：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	纳税人识别码：91440400MA52307L0E
	纳税人识别码：

	开户行：中国工商银行珠海御景支行   
	开户行：

	账号：2002 0248 0910 0269 371
	账号：

	邮政编码：519000
	邮政编码：




附件1：任务书


附件2：报价单


附件3: 廉政建设管理公约
廉政建设管理公约
第一条 为推进相对方与珠海正方集团有限公司及其各下属公司（以下简称“我方”）相关业务合作过程中的廉政建设，预防各种腐败行为的发生，现就相对方在业务廉政建设中的各项权利、义务及违反本公约应承担的责任等事项依法作出如下约定。
第二条 本公约不因相关合同期限届满而终止，我方发现相对方（含相对方工作人员，下同）存在违约行为即可随时行使本公约约定之权利。
第三条 相对方不得有以下行为
3.1 相对方不得利用向我方、我方工作人员（含子女及其他家属，下同）赠送礼品礼金（包括但不限于各种名义的回扣、手续费、现金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物）、支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住房装修、婚丧嫁娶、购物、学费、子女的工作安排以及出国留学等）、提供业务提成或股份、免费提供劳务或者给予其他好处，不正当地谋取利益；
3.2 相对方应当通过正常途径履行合同义务，开展相关业务，不得利用向我方工作人员赠送礼品礼金（包括但不限于各种名义的回扣、手续费、现金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物）、支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住房装修、婚丧嫁娶、购物、学费、子女的工作安排以及出国留学等）、提供业务提成或股份、免费提供劳务或者给予其他好处，获取违反合同或者合同之外的不正当利益；
3.3 相对方工作人员不得为谋取私利擅自与我方工作人员就合作项目各阶段中未对相对方公开的事项进行私下商谈或者达成默契；
3.4 相对方不得因洽谈业务、签订合同等原因，邀请我方工作人员参加宴请、高消费娱乐、健身活动（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）；
3.5 相对方不得为我方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品；
3.6 相对方应通过正常途径开展相关业务工作，不得为谋取私利擅自与我方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契；
3.7 相对方不得有其他妨碍正常交易的违法行为或有违国家法律法规或廉政建设要求的行为。
第四条 相对方发现以下行为，应立即举报至我方纪检监察部门，并积极配合我方进行调查。
4.1 我方工作人员或者评标委员会成员在招标过程中，以通过不正当途径帮助相对方谋取中标为条件，向相对方索要礼品礼金（包括但不限于各种名义的回扣、手续费、现金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物）、要求支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住房装修、婚丧嫁娶、购物、学费、子女的工作安排以及出国留学等）、要求提供业务提成或股份、要求免费提供劳务或者其他好处；
4.2 我方工作人员在与相对方开展相关业务的过程中，以帮助相对方谋取违反合同或者合同以外的不正当利益为条件，向相对方索要礼品礼金（包括但不限于各种名义的回扣、手续费、现金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物）、要求支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住房装修、婚丧嫁娶、购物、学费、子女的工作安排以及出国留学等）、要求提供业务提成或股份、要求免费提供劳务或者其他好处；
4.3 我方工作人员擅自与相对方工作人员就招投标或合同各阶段中未对相对方公开的事项进行私下商谈或者达成默契；
4.4 我方工作人员以洽谈业务、签订合同等为借口，要求相对方安排宴请、高消费娱乐、健身活动（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）；
4.5 我方工作人员向相对方索要通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品，并向相对方报销任何应由单位或个人支付的费用；
4.6 我方工作人员向相对方介绍家属或亲友从事与我方业务有关的物资供应等经济活动；
4.7 我方工作人员有其他妨碍正常交易的违法行为，以及其他有违国家法律法规或有违廉政建设要求的行为。
第五条 相对方连续三年未出现违反本公约规定的廉政义务之行为时，可以此为由，向我方采购部门申请调升相对方评级。以获取较优惠的合作条件，最终是否提升评级将在综合考虑相对方历史履约情况后作出决定。
第六条 相对方向我方纪检监察部门举报（举报电话：0756-3368593，举报邮箱：jjjcs@zhzfkg.com）我方工作人员或者评标委员会成员违反廉政义务，并能提供合法有效证据的，经查证属实，可以此为由，向我方采购部门申请调升相对方评级，以获取较优惠的合作条件。最终是否提升评级将在综合考虑相对方历史履约情况后作出决定。
第七条 相对方违反廉政义务应承担的责任
7.1 相对方在合作中被发现违反廉政义务的，将取消其参与投标的资格；已中标的，将撤销《中标通知书》，由我方重新进行招标，且我方有权停止后续其他合作项目，违规相对方应赔偿我方因此遭受的一切损失和重新招标额外支出的费用。
7.2 相对方在合同期间被发现违反廉政义务的，我方将视其合同履行情况，采取责令停工整顿、发回重做、限期整改或解除合同的处理方式，但无论采取何种处理方式，相对方均应赔偿我方因此遭受的一切损失。
7.3 相对方工作人员为谋取私利违反廉政义务的，相对方应对违规人员采取解聘、调离等措施，以维护我方的利益。
7.4 相对方出现本公约第三条规定的情形时，我方将视情节严重程度调低相对方的评级。
7.5 相对方违反廉政义务情节严重，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。　　
第八条 本管理公约与合同相同份数，并作为合同附件，与合同具有同等法律效力。




承  诺  书

本公司承接 珠海正方产业开发运营有限公司无人机飞控平台和业务后台开发（含硬件） 业务，为推进项目过程中的廉政建设，本公司声明如下：
一、确认已详细阅读《廉政建设管理公约》（以下简称“本管理公约”）；
二、同意遵守并倡导其他相对方遵守本管理公约；
三、本公司同意承担违反本管理公约的相应责任。



                            承诺人（盖章）：      
                             
法定代表人或其委托代表人（签章）：         
                             
日期：2026年  月   日
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